דו"ח הנדסי

שם המזמין – ----------

כתובת הדירה – --------

תאריך הבדיקה – -------

שם הבודק – עידן ז"ק

השכלה:

1998- הנדסאי בנין בוגר המגמה להנדסת בניה בטכניון.

2000- קורס למניעת ליקויי בנייה במכון התקנים.

2003– השתלמות בנושא חיפויי חוץ קשיחים מאבן.

2006– השתלמות פרשנויות שגויות ושבירת מיתוסים בתחום ליקויי הבנייה.

ניסיון :

1998-2008 -  ניהול ופיקוח באתרי בנייה:

71 יח"ד – יקנעם בניה רוויה וצמודת קרקע.

56 יח"ד – יקנעם בניה רוויה וצמודת קרקע.

34 יח"ד – נהריה בניה רוויה.

60 יח"ד קרית מוצקין רב קומות.

28 יח"ד גבעת עדה בניה צמודת קרקע.

8 יח"ד חיפה בניה רוויה.

8000 מ"ר טירת כרמל מבנה משרדים.

ניהול, פיקוח והדרכת עובדים בתיקונים שוטפים ותיקוני שנת בדק בדירות:

71 יח"ד יקנעם.

56 יח"ד יקנעם.

34 יח"ד נהריה.

60 יח"ד קרית מוצקין.

28 יח"ד גבעת עדה.

8 יח"ד חיפה.

לצורך הכנת חוות דעתי עיינתי במסמכים הבאים:

- תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970 ועדכונים מאוחרים יותר.

- חוק מכר (דירות) התשל"ג – 1973.

- תקנים ומפרטים של מכון התקנים.

- הוראות פיקוד העורף כולל מפרט פיקוד העורף (חוברת התגמירים) מנובמבר 1999.

- תוכניות הבית כפי שצורפו לחוזה המכר.

- מפרט טכני שצורף לחוזה המכר.

נושא הביקורת – התבקשתי ע"י משפ' ------לבדוק את הדירה אותה רכשו ב-------מהקבלן ------------ במצב הקיים במועד הבדיקה (שלד).

כללי:

הדירה בת 4 חדרים (כולל ממ"ד) בבנין דו משפחתי דו מפלסי בפרויקט -------- ליד ------ הדירה נבנית ע"י הקבלן ------------ המעסיק קבלני משנה לבניית הדירה.

תאור הדירה:

הול כניסה, חדר דיור, 2 חדרי שינה, ממ"ד, פרוזדור, מטבח, פינת אוכל, חדר אמבטיה, שטח שירות, פינת ארונות ומקלחת הורים, חצר משק לתליית כביסה, שטח יציאה מהסלון.

ממצאים :

- הליקוי – מידת בניה בין קירות משני צידי מדרגות עלייה למפלס עליון 1.03 ס"מ במקום 1.05 ס"מ בתכנית.

דרוש:

חציבת קטע הקיר הבולט והשלמה למדרגות לקבלת מידה נכונה בהתאם לתכנית המכר.

- הליקוי – מידה כללית של שטח שירות וחדר אמבטיה – נמדד 3.83 מ' במקום 3.9 מ' בתכנית המכר כלומר הקטנה של 7 ס"מ המהווים מעל 2% המותרים בחוק תכנון ובניה.

דרוש:

על הקבלן לפצות את משפ' -------- על ירידת ערך עקב הקטנת המידות .

- הליקוי – בטון סוגר חורי הברגה למכסה בצינורות אויר ממ"ד ובנוסף צינור האוויר אינו במרכז הדלת , מהווה ליקוי אסטטי ובניגוד למסומן בתכנית המכר.

דרוש:

- חציבת קיר ממ"ד מסביב לצינור האוויר.

- ביצוע צינור אוויר 25 ס"מ ולא 20 ס"מ כפי שבוצע ולמקם במרכז משקוף דלת ממ"ד.

- הליקוי – גימור בטון מסביב למסגרת חלון הדף אינו מקצועי. הבטון עולה על המסגרת במקום להשאיר מרווח לטיח.

דרוש:

חציבת הקיר וביצוע בטון שישאיר מרווח לטיח (הפרט הנכון - לאחר ביצוע טיח השארת מסגרת חלון ההדף בעובי של כ – 2 ס"מ) לחילופין ובהסכמת משפ' פרץ ניתן לבצע מסגרת מאלומיניום מסביב למשקוף חלון ההדף.

- הליקוי – פינה בנישה חדר הורים וחדר ארונות אינה 90 מעלות ובנוסף עמוד הבטון גלי.

דרוש:

סיתות העמוד לקבלת עמוד ללא גליות ויישורו לקבלת זווית 90 מעלות.

- הליקוי – חורים ומרווחים בין פריקסט לקירות בכל פתחי חלונות בדירה.

דרוש:

סתימה עם בטון טרם ביצוע טיח חוץ.

- הליקוי – סטייה ממשוריות ואנכיות קירות בדירה מעל המותר בת"י 789:

- קיר מזרחי חדר הורים סוטה ממשוריות נמדד 1.0%בפלס 2.00 מ' תמונה 1.

- קיר צפוני ממ"ד אינו אנכי תמונה 2.

- קיר צפוני ממ"ד סוטה ממשוריות נמדד 1.0% בפלס 2.00 מ' תמונה 3.

- קיר מזרחי ממ"ד סוטה ממשוריות נמדד 0.9% בפלס 2.00 מ' תמונה 4.

- קיר דרומי ממ"ד סוטה ממשוריות נמדד 0.6% בפלס 2.00 מ' תמונה 5.

- קיר קצר צפוני פינת אוכל סוטה ממשוריות נמדד 0.9% בפלס 2.00 מ' תמונה 6.

תמונה 1			        תמונה 2			תמונה 3

תמונה 4			       תמונה 5			תמונה 6

דרוש:

מילוי הקירות ויישורם עם בטון. עקב המילוי הרב שיש לבצע ועקב מילוי בטון חדש על ישן , יש לבצע רשת למניעת סדקים טרם ביצוע הבטון.

- הליקוי – משקוף ממ"ד אינו מישורי, נמדד 0.6% בפלס 2.00 מ', מעל המותר בת"י 1161

- הליקוי - בקירות הדירה נמצאו ברזלים שהושארו אחרי יציקת ובניית הקירות.

דרוש:

- חציבה בקירות מסביב לברזלים.

- הוצאת הברזלים לפחות 3 ס"מ בתוך הקיר.

- מילוי עם בטון (לא טיט) והחלקת הבטון עם מאלג'.

- הליקוי - סגרגציה בקירות ממ"ד – עלול לגרום לסדקים בטיח.

דרוש:

למרוח בטון על החורים ולהחליק עם מאלג' טרם ביצוע טיח פנים בדירה.

- הליקוי - בליטות בבטון – בקירות ממ"ד ובעמודים נמצאו בליטות בבטון.

דרוש:

לבצע חיתוך הבליטות והחלקת הבטון.

- הנחיה  - רצפת בטון ביציאה מהסלון באותו גובה של הדירה.                                                     בתכניות שהוגשו לפני ,משטח רצפת מרפסת סלון אמור להיות 0.02- מ' מרצפת הסלון.

דרוש:

לבצע איטום בין ריצוף סלון לריצוף משטח מרפסת הסלון למניעת חדירת מים מתחת לריצוף סלון.

- הליקוי - סגרגציה , חוטי קשירה וברזלים בולטים במעקי גג .

דרוש:

להוציא את חוטי הקשירה, לסגור ברזלים עם בטון. לבצע תיקון הסגרגציה עם בטון. לבצע טרם ביצוע טיח חוץ.

- הליקוי - קיר מעקה בטון גג אינו מישורי. בנוסף ישנן בליטות בטון בקיר.

דרוש:

יישור הקיר עם בטון בעזרת רשת למניעת סדקים בעתיד. סיתות בליטות הבטון.

- הליקוי - לא בוצע בידוד על יציקות הבטון – בניגוד לתקן ישראלי 1045  (ראה סכמה) כדי למנוע מצב של הפרש טמפרטורות קיצוני בין חוץ הבית לפנים הבית הגורם למי עיבוי בתוך הבית.

דרוש:

לבצע טיח תרמי בקירות החוץ כתחליף לבידוד שאמורים היו לבצע ביציקה.

- הליקוי - לא בוצע נייר טול או חומר צמנטי אוטם אחר בין רצפת הדירה לשורה הראשונה של בלוקי האיטונג – נייר הטול מונע עלייה קפילארית של מים לתוך הדירה.

דרוש:

במצב הדירה כעת לא ניתן לבצע את נייר הטול ולכן יש לבצע בקיר החוץ בין השורה הראשונה של הבלוקים לרצפת הבטון חומר אטימה צמנטי כמו טורוסיל או ש"ע.

- הליקוי - סף תחתון משקוף ממ"ד אינו מבוטן בניגוד לת"י 4422 חלק 2 (ראה סכמה) .

דרוש:

לבצע יציקת הסף עד ליציאת בטון מהחורים. להשאיר את הטפסנות לפחות 7 ימים.

18.	הליקוי – סדקים בבלוקי איטונג מתחת לשני חלונות מטבח.

דרוש:

החלפת בלוקי האיטונג הסדוקים או לחילופין תיקון עם בטון, באופציה זו יש ליישם רשת טרם ביצוע טיח פנים ורשת טרם ביצוע טיח חוץ.

19.	הליקוי – חורים בבלוקי איטונג בקירות הדירה (תמונה המהווה דוגמה).

דרוש:

סתימת כל החורים עם בטון טרם ביצוע טיח.

20.	הליקוי – חלקי טפסנות הושארו בתקרה בנוסף ישנן בליטות ושקעים בתקרה.

דרוש:

גירוד כל שאריות העץ מהתקרה, מילוי כל השקעים עם בטון וסיתות כל בליטות הבטון.

עידן ז"ק

הנדסאי בנין

מס' רשום 30245